國立臺灣海洋大學八十七學年度第一學期總務會議紀錄

時　　間：八十七年十一月二十六日（星期四）上午九時三十分 
地　　點：行政大樓四樓會議室 
主　　席：陳副校長幸臣　　　　　　　　 紀錄：謝麗雪 
出席人員：李教務長國添　毛學務長忠民　黃總務長然　江院長善宗 
　　　　　周院長和平　　李院長賢文　　楊主任志信　周委員信佑 
　　　　　陳委員荔彤　　華委員健　　　簡委員連貴　廖委員世平 
　　　　　童委員本興　　郭委員壁奎　　施委員明昌　鄭委員金吉 
　　　　　田組長詒銘　　戴組長世卓　　組長惠梅　蕭組長廣華 
　　　　　楊組長奕文 
請假人員：李院長台生　莊委員水旺

- 報告事項

  - 主席報告：

１、本校建校之初，對校園建設並未有長遠且整體性之規劃，嗣後學校由山邊發展至海邊，在風和日麗時欣賞背山面海之風光，令人覺得景色秀麗，但每遇東北季風或颱風來襲時，山坡、海堤等問題叢生，近年來幾次颱風，落石、淹水等災害接踵而至，災後之處理使總務同仁倍感艱辛，目前學校面臨許多尚待解決之問題，期盼藉由各委員智慧之凝聚，提供總務行政推展之動力。

２、三十萬之以下之請購案，校長係授權由本人代為決行，但審核過程中常發現有些老師一人擁有數台電腦，為使本校經費能運用得當，電腦之購置是否設限，將於臨時動議討論，請各委員提供卓見。

貳、總務處報告：

一、總務長報告：

  - 學校七十八年發展迄今，建築物之樓地板面積成長將近一倍，遠超出師生成長之倍數，期間學校之經費亦由公務預算改為校務基金預算，加以採購法即將實施，許多行政措施之變更會對同仁產生很大之衝擊，期盼各單位能予諒察。

  - 校園山坡落石問題，本校曾發文請市政府協助解決，因整治經費過於龐大，市政迄今尚無妥善解決方案；海堤之管理維護權責，經報請教育部核示結果，由本校自行與相關單位協商，惟因工學館區係由本校開發，移請其他單位接管情況並不樂觀，本校刻正向教育部爭取於八十九年度編列辦理山坡及排水整治、海堤維護及老舊房舍整修等經費。

  - 目前政府財政困難，各大學院校之建築經費均無法編列，已有些大學靠募款來建築館舍，未來本校之館舍建築極可能以系所募款之多寡來決定優先順序。

  - 總務工作林林總總，除日常處理之繁瑣業務外，加以近年來勞工安全衛生之落實、校務基金財產存款之調度及財產報廢制度之建立、公文電腦化之改革、營繕工程品質管理之稽核及行政院擴大內需之資本門預算執行進度管考之壓力，使同仁業務負荷加重，惟有藉由管理制度之改善來提昇服務品質。

二、文書組報告：

  - 行政院研考會修訂「文書處處理檔案管理手冊」，並規定新公文格式，最遲於明年七月一日全面使用，本校目前由文書組、電算中心、祕書室三單位共同研訂推動，第一次會議於十月中旬召開，目前正等待祕書室決定本校格式，供電算中心統一製作範本。另外依公文電腦化之趨勢，日後公文檔案以光碟存檔將逐步取代紙本檔案，而目前文書組公文檔案室位於行政大樓三Ｆ，面積約四十㎡，面積過小，可否請求考慮於共同科大樓一Ｆ以上樓層另覓適當地點做為檔案室，以保存本校重要公文檔案？

  - 本組因處理郵務的收發空間不足，目前最大之困擾係包裹堆置於走廊，除與消防法之安全規定不合外管理亦有困難。

  - 本組將於十二月一日與郵局磋商，其搬遷至「綜合研究中心」後是否將外送郵件轉由該七支局辦理。

三、事務組報告

１、瑞伯及芭比絲災損及復原：這兩次災損主要為校園淹水，校內部份將進行箱涵之清理及其入口處的改善，校外部份則已函請市府協助改善山區整體排水問題。

２、本校電力的管理及維護：將依行政會議結論邀電機系相關專長老師討論後，於十二月份行政會議向全校各單位提出報告。

３、學校平面圖的新製：事務組及電算中心均有學校及基隆市區的平面圖的軟體，為考量各單位使用方式及經費來源不同，請各單位仿照出版組向事務組洽借。

４、祥豐街二一三號公教住宅案：已由住戶組成委員會自行管理運作中，行政單位已由前期的主導改變為協助。

５、環保推動現況：學校無環保相關系所，難以推展教學及實務，多年來感謝華健老師持續的協助，使本校的環保工作不致中斷，但整體而言，盼望學校社團及相關老師的投入，才能落實成果。

６、勞工安全衛生推動現況：十一月九日各院代表及本組承辦人到南部觀摩，盼由學院及系所視不同性質推動，以面對明年精省完成後勞檢單位將再恢復到各校的檢查。

７、建物管理人制度建立：為師生的安全，擬建立如下的運作模式：講習各單位查報彙整專業評估處理。

８、校園美化推動績效：目標為精緻化及與社團活動結合，做法是利用學校經常費用擇重要的小處著手美化，如噴水池、食科系前、操船模擬機室前等。至於理工學院區，目前難獲完整的龐大經費一次美化，將朝邊試種，邊局部美化、綠化方式推動。但如何讓各單位主動積極認養以解決養護人力的不足，是本校校園美化的重要關鍵。

９、交通車汰換進展：行政院主計處同意由校務基金自籌款內編列概算。

四、出納組報告：

１、本校八十七學年度第一學期學分費因需配合加退選作業，迄目前才告一段落，本組將依據銀行對帳單及繳費收據，彙整出未繳費名單送各系所及教務處協助催繳，並請教務處速定處理辦法，避免同學遲繳或不繳之情形惡化。

２、本校建教合作計畫校內人員付款原逕撥個人帳戶作業，本擬於今年七月實施，惟本組簽請電算中心協助設計之軟體，一延再延無法完成，如有困難請明告本組以便另行設法。

五、保管組報告：本組最近實施盤點作業，謝謝各單位之配合，請各使用人及承辦人注意財產管理，以提昇財產使用效率。

六、營繕組報告：

- 海堤整建工程：目前已按計劃完成堤身整建，至於進一步消波塊之補充，尚待爭取經費後始能辦理。

- 工學院週邊環境整建工程：現已完成建築物週邊景觀整理，而海堤後線至花台之土方整理，尚待籌措經費。

- 綜合研究中心工程：目前進度有小幅落後，主要係受圖書館空調主機搬遷之影響，另近日來不斷之下雨亦影響施工進度，本組已要求承商克服施工困難。

- 共同科大樓：因受承包商內部組織問題之影響，工程進度嚴重落後，經本組協調承商將工地人員撤換並進行重組後，目前進度已有改善。

- 大型空蝕水槽工程：現正進行地下室開挖，因岩磐堅硬而影響工程開挖進度；另噪音影響上課問題，本組已請承商注意改善。

- 包裹放置走廊影響安全問題，請文書組儘速解決。

- 山坡地開發宜有節制，應以大原則考量且排水系統要全盤規劃，以免後患無窮。

- 討論事項

提案一

甲案　 提案單位：總務處

案由：有關祥豐校區及海事大樓整體規劃案，提請討論。

說明：本校前辦理海事大樓甲棟及舊海工館危樓拆除改建時，為兼顧祥豐校區整體景觀，曾委託潘冀建築師辦理祥豐校區整體規劃（規劃後配置圖詳附件）並經八十四年一月二十六日校務發展委員會及總務會議聯席會議討論通過後送請校務會議核備，嗣水產學院復於相關會議討論通過將水產大樓興建地點變更於海事大樓甲棟後段，惟因近年來政府對山坡地建築房屋之法令日趨嚴格，加以本校各單位之需求亦有變更，擬請通盤檢討。

乙案　 　 提案單位：水產學院

案由：請同意郵局現址遷出後作為食科系養魚試驗室及籌建漁推大樓，提昇教學研究水準及漁業推廣服務層次，服務漁民及業界，提請討論。

說明：

一、八十六年四月三十日食科系簽請同意郵局現址遷出後作為食科系養魚試驗室用，經校長批示提總務會議討論。

二、為了整個水產學院之長遠發展，本學院已向農委會漁業署爭取經費籌建漁推大樓，地點擬設於郵局現址，除樓下可作為食科系養魚試驗室外，樓上可作為漁推展示及訓練中心，以提昇漁業推廣服務層次，服務漁民及業界，並提高學校知名度。

丙案　 提案單位：學務處

案由：有關學生活動中心大樓興建地點擬變更於郵局現址案，提請討論。

說明：

一、本校八十四年十二月二十一日校發會已通過學生活動中心列入專案工程第二期改建計劃。

二、因考量現有學生活動中心基地位於山坡上，如於現址改建，恐有窒礙難行之虞。

三、新活動中心大樓係規劃興建十層樓，總樓地板面積約為二千一百餘坪，基地面積約二百八十坪。

丁案　 提案單位：水產學院

案由：請學校規劃於原游泳池至綜合一館沿山邊土地為養殖系館大樓籌建用地，以改善養殖系教學及實習空間，提請討論。

說明：

    - 八十七年八月十三日養殖系簽請學校規劃原游泳池至綜合一館沿山邊土地為養殖系館大樓籌建用地，經校長批示提總務會議規劃。

    - 養殖系多數房舍老舊，教學及學習研究空間嚴重不足，亟需籌建水產養殖系館以求改善。

戊案　 提案單位：總務處

案由：為改善本校供電系統品質，擬設置祥豐校區之台電受電室及增設養殖系變電站案，提請討論。

說明：

- 依台電規定，電力契約容量逾一０００瓩以上，用戶必需提供一受電室予台電；目前本校祥豐校區和台電簽定之電力契約容量為九五０瓩，因祥豐校區負載增加，現為節省超約費用，擬提高電力契約容量，亟須提供一受電室，本處擬擇三處設置地點（需4m＊5m之空間）供參：

１．漁學館後側之空地。優點：接近現有變電站，設置經費最少。

２．食品工廠後側至圍牆間之空地。優點：可將第二變電站更改為總變站，縮減供電層級。缺點：設置經費最高。

３．郵局至漁學館間空地。優點：接近現有變電站，設置經費介於上二案之間。

- 為改善養殖系供電系統，經考量該棟電力（建物）結構及校內淹水問題，擬於小游泳池至海博館籌備處間之空地上興建一獨立變電站(7m＊12m之空間）。

決議：

一、甲案：保留原祥豐校區整體規劃原則。

乙案：

１、郵局搬遷後之現址同意提供予食科系作為養魚試驗室使用。

２、水產大樓及漁推大樓合併辦理規劃；興建地點設置甲案附件編號 16處。

丙案：學生活動中心大樓仍於原址辦理規劃；惟為免受山坡地建築法規等限制，興建位置宜往新建共同科大樓方向移動。

丁案：同意養殖系館大樓於海博館籌備處沿綜合一館規劃（小游泳池保留為女生宿舍用地）。

戊案：

１、台電受電室之位置設於食品工廠後面之三角形空地。

２、養殖系變電站設置於女生宿舍旁環山步道入口處之適當地點。

二、未來新大樓規劃時，宜考量將部份樓層作為學生或體育活動之空間。

提案二 提案單位：水產學院

案由：請學校於共同科大樓完工搬遷後，將海事大樓乙、丙棟交由水產學院全盤規劃，以養殖系空間為優先考量，提請討論。

說明：

- 八十六年學年度第一學期空間協調會決議：新建共同科大樓完工搬遷後海事大樓丙棟交由水產學院全盤規劃，以養殖系空間為優先考量。

- 俟共同科搬遷後，請協助海事大樓乙、丙棟之整修，以利水產學院作全盤規劃。

決議：

一、海事大樓丙棟：

１、請江院長召集相關單位妥善規劃。

２、為配合大學聯招試務需要，應保留部份空間（以靠近乙棟為主）作為教室使用。

３、實驗室使用之空間應考量其安全性。

二、海事大樓乙棟，由教務處統籌規劃作為教室使用。

提案三 提案單位：理工學院

案由：光電科學研究所現有空間嚴重不足，擬請學校協調空間分配，移轉予光電所使用，俾利光電所教學研究發展，提請討論。

說明：

- 光電所現有空間(位於工學二館)約一百三十坪，大部份空間(約一百坪)位於地下室，無法作實驗室，此因地下室空間容易因颱風或下雨積水，且濕氣重，對於雷射及精密光學元件系統容易造成損害，而一樓僅有的一間實驗室，因空間容量有限，目前已無法放置新儀器設備，為教學研究發展需要，光電所亟需空間，

- 本校教學單位中，以光電所之空間欠缺最為嚴重，緣此，目前空間規劃宜以光電所空間需求，列為優先考量，光電所教學研究所需之空間約為四百坪，以本校目前空間規劃而言，若將新建「綜合研究中心」之空間重新規劃，部分空間（約四百坪）移轉予光電所使用，誠為妥適。

決議：請總務處於十二月底前協調相關單位解決。

提案四 提案單位：總務處

案由：有關本校校區東側建寶食品工廠等土地，變更都市計劃後將如何規劃利用，提請討論。

說明：

- 本校目前校區面積約四十餘公頃，其中龍崗校區有七點四公頃土地屬保安林區及濱海校區有四點七公頃土地屬都市計劃範圍外之土地尚無法辦理撥用，實際經管之土地僅有三十餘公頃。

- 近年來本校系所擴充，師生人數急遽增加，致校園可供利用之空間嚴重不足，本校為校務發展，曾協調建寶食品工廠將其遷廠後之土地辦理都市計畫變更為學校用地，目前該變更案已送請基隆市政府審理中，鑑於目前政府對山坡地開發之管制日趨嚴格，行政院環保署將訂定法令，限制山坡地坡度逾百分之三十者不得作為建築使用。因前開土地將來辦理征收或價購含地上物補償之經費初估約需一億元，在各公立大專院校經費日益緊縮狀況下，本校宜先針對前開土地作妥善規劃。

決議：

一、為維護校地之完整，本案土地仍應進行購置作業。

二、規劃事宜，請總務處提出初步構想後再予討論。

三、因應校務發展需要，港務局經管之貯木池土地，俟擴大都市計畫通過後，本校宜考量購置。

提案五 提案單位：總務處

案由：有關本校麗峰莊宿舍破舊不適居住，如何處理，請討論。

說明：

- 麗峰莊單身宿舍係五十八年六月興建之加強磚造三層樓房，最低使用年限為三十年，至明年六月即屆滿，目前狀況有多處漏水及裂縫。

- 眷屬宿舍係四十二、四十四年時興建之磚木造平房，早已超過最低使用年限二十年，已破損不堪、不適居住。七十四年時即發函通知各住戶，因該眷舍老舊如有意可遷往海洋三村居住，除少數遷往海洋三村或遷離外，目前仍有八戶。

- 本校麗峰莊眷屬宿舍及單身宿舍使用之基地，包括市有土地二六八一平方公尺及國有土地九平方公尺。都市計畫使用分區屬住宅區、道路及商業區，因相關樁位目前尚無二度分帶座標成果資料，致市府尚未辦理使用分區界線逕為分割；本校原擬改建公教住宅，亦因而暫緩，且自八十三年九月以來，行政院已未再核定改建案。依中央各機關學校國有眷舍處理辦法規定，商業區部份應騰空繳回所有權機關（市政府）。

- 本校與市府首長會議中，曾提案請市府協助擬將麗峰莊宿舍改建為學生宿舍或短期學人宿舍，市府回函：查依據中央各機關學校國有眷舍處理辦法並無規定得否興建學生或短期學人宿舍可作遵循，乃屬法令適用問題，非本府權責所能解釋及協助，請由貴校循行政系統報請上級主管機關釋示，俟釋示結果本府再予以配合協助。

- 要先解決現住戶問題才能順利改建，且因宿舍極為破損，屬危險房屋，不宜居住。因此需先確定如何解決現住戶居住問題，改建是否包括單身宿舍及單身宿舍現住者居住問題，是否改建為學生宿舍或短期學人宿，以便報請教育部釋示。

- 本處初步構想如下：

- 商業區部份交由市政府改建住商大樓，約可蓋十層，第一層作超級市場或商場，第二層作里民大會堂或商場，可解決當地居民歷年的問題；第三層以上每層四戶共三十二戶作為國民住宅，並優先以成本價提供本校現住戶貸款購買，至於向何單位貸款，有無搬遷補助費或房租津貼則依相關規定辦理。

- 住宅區部份改建為研究生宿舍、短期學人宿舍及單身宿舍；如此，則不必編預算向市府價購土地。單身宿舍在改建期間，現住者（包括現職者及已退休者）應如何妥善處理？或者分兩期興建，待研究生宿舍完成後，單身宿舍人員先暫遷住或俟新單身宿舍完工後再遷回。

- 如上級主管機關釋示住宅區部份屬眷舍用地，不得作為研究生宿舍或短期學人宿舍，則應爭取改建為公教住宅，以解決危險眷舍及其他現職同仁之居住問題。若也不能改建為公教住宅，則為解決危險眷舍問題，擬修訂本校教師宿舍借用管理辦法以安置麗峰莊眷舍現住戶。

決議：

一、有關眷舍宿舍土地是否可改建學人宿舍或研究生宿舍，請總務處行文教育部。

二、為現住戶之安全考量，請總務處修正本校教師宿舍管理辦法並通知現住戶搬遷。

提案六 提案單位：總務處

案由：擬將海洋系館前的升旗臺遷移至濱海校區運動場適當地點，提請討論。

說明：

一、依八十七年八月三十一日景觀及環保小組聯合討論會結論辦理。

二、本校近年來自原有祥豐校區發展至濱海校區，其中心位置已移轉至濱海運動場。如能將具代表性的升旗臺隨勢遷移，不但可讓祥豐校區有較舒緩的空間，也利於舉辦相關活動。

決議：照案通過。

提案七 提案單位：技術學院

案由：國立空中大學基隆學習中心向本校借用延平技術大樓上課，擬請總務處與之訂定借用合約，並載明酌收電梯及其他設備等使用、維修相關費用，提請討論。

說明：

一、空大基隆學習中心利用星期六、日借用延平技術大樓上課已超過一年。其上課學生人數超過技術學院各系所學生總數甚多。去年因延平技術大樓仍在保固期間，技術學院未要求其分擔一部份相關維修費用。而目前技術大樓之電梯保養費用二年即需新台幣二十餘萬元，另外尚有其他設備維修保養費用，均由學院及所屬系所，就分配之有限經費內支應，負擔甚為沉重。

二、請總務處與其訂定借用合約時，載明酌收相關使用、維修費用，並請知會技術學院。

決議：請總務處協調辦理。

臨時動議 提案人：陳副校長幸臣

案由：有關老師購置電腦之數量是否設限，提請討論。

決議：以研究計劃經費購置者不予管制；手提電腦以系、所、科、室、學院每單位一台為原則，另個人電腦之購置，審核時如需配合敘明理由，請諒察。